HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de rol de planeación semana 3 | MHC | 16/10/2018 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| **Fecha** | 16/10/2018 |
| **Objetivo** | Revisar el progreso de las tareas de cada uno de los integrantes de la semana 3 |

MIEMBROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Líder |
| 2 | Miguel Herrada Cisneros | Planeación |
| 3 | Marisol Galvan Soto | Calidad y Procesos |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez | Desarrollo |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temas | Integrantes | Tareas | Fecha planeada | Estado |
| Revisar el progreso de la semana 2 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Conexión de la BD (PHP) | 21 / 10 / 2018 | Completada |
| Rol de Líder Semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completada |
| Reunión semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Juan Luis Batres Juárez | Configuración de servidor de BD | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Inspección de diseño general de la BD | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Rol de Desarrollo Semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Reunión semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Marisol Galván Soto | Diseño general de la BD | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Elaboración de minuta de Reunión Semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Reunión semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Rol de Calidad y Procesos Semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Miguel Herrada Cisneros | Diseño general de la BD | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Reunión semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |
| Rol de Planeación Semana 3 | 21 / 10 / 2018 | Completa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temas | Integrantes | Tareas | Fecha planeada | Estado |
| Tareas planeadas para la semana 3 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Creacion formulario login (PHP)/Back - End | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de formulario login | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Elaboración de minuta de inspección | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Reunión semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Rol de Líder Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Juan Luis Batres Juárez | Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Creación formulario login (PHP)/Front - End | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de formulario login | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Reunión semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Elaboración de minuta de Reunión Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Rol de Desarrollo Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Marisol Galván Soto | Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de diseño general de la BD | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Elaboración de minuta de inspección | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Creación de formulario registro (PHP)/Front - End | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Reunión semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Rol de Calidad y Procesos Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Miguel Herrada Cisneros | Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de diseño general de la BD | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Reunión semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |
| Rol de Planeación Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Pendiente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor ganado | |
| **Plan** | **Actual** |
| Planeado semana del 21 / 10 / 2018 | 5.36 % | 6.26 % |
| Acumulado a la fecha (21 / 10 / 2018) | 33.1 % | 34 % |