HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de reunión semana 4 | BJJL | 27/10/2018 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| **Fecha** | 27/10/2018 |
| **Objetivo** | Dar a conocer la asignación y reasignación de tareas. |

MIEMBROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Líder |
| 2 | Miguel Herrada Cisneros | Planeación |
| 3 | Marisol Galvan Soto | Calidad y Procesos |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez | Desarrollo |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |
| --- | --- |
| Temas | Detalle |
| Asignación de tareas a cada uno de los roles para terminar la semana 4 | Asignación de tarea semana 4 de cada uno de los integrantes del equipo según su rol:   * Alejandra (líder): Revisar los documentos creados por los miembros del equipo, los correspondientes a cada rol. * Miguel (planeación): Realizar la minuta donde informa el trabajo y el progreso que se hizo en esa semana, y dio a conocer las tareas asignadas para la próxima semana. * Marisol (calidad y procesos): Revisó y revisará los documentos creados por cada rol, haciendo que cumplan con el estándar definido. * Juan Luis (Desarrollo): Revisar códigos creados en la semana bajo el estándar de codificación, definido por el mismo equipo |
| Desarrollo de manera correcta lo siguiente: | * Creación de formulario registro (PHP)/Front – End   No tenía formato así que se tuvo que corregir.   * Conexión del Automatizador con BD * Formulario Login (PHP)/Front – End   No tenía formato ni algún tipo de diseño   * Formulario Login (PHP)/Back – End   El funcionamiento es bastante bueno   * Creación de la BD   Se creó la base de datos el script |