HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de rol de planeación semana 4 | MHC | 28/10/2018 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| **Fecha** | 28/10/2018 |
| **Objetivo** | Revisar el progreso de las tareas de cada uno de los integrantes de la semana 4 |

MIEMBROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Líder |
| 2 | Miguel Herrada Cisneros | Planeación |
| 3 | Marisol Galvan Soto | Calidad y Procesos |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez | Desarrollo |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temas | Integrantes | Tareas | Fecha planeada | Estado |
| Tareas planeadas para la semana 4 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Rol de Líder Semana 3 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Reunión Semana 3 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Juan Luis Batres Juárez | Creación formulario login (PHP)/Front - End | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Elaboración de minuta de Reunión Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Rol de Desarrollo Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Reunión Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Marisol Galván Soto | Creación de formulario registro (PHP)/Front - End | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Reunión Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Rol de Calidad y Procesos Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Inspección de diseño general de la BD | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Miguel Herrada Cisneros | Conexión del automatizador con BD | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Creación de la BD | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Rol de Planeación Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Reunión Semana 4 | 28 / 10 / 2018 | Completada |
| Inspección de diseño general de la BD | 28 / 10 / 2018 | Completada |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temas | Integrantes | Tareas | Fecha planeada | Estado |
| Tareas planeadas para la semana 5 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Inspección de formulario login | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Reunión Semana 5 | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Conexión del automatizador con BD | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Creación formulario login (PHP)/Back - End | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Juan Luis Batres Juárez | Reunión Semana 5 | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Rol de Desarrollo Semana 5 | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Elaboración de minuta de inspección | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de formulario login | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Marisol Galván Soto | Rol de Calidad y Procesos Semana 5 | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Reunión Semana 5 | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Elaboración de minuta de inspección | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de formulario registro | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Creación de la clase controlador (PHP) | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Miguel Herrada Cisneros | Reunión Semana 5 | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Inspección de formulario registro | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Creación de la clase UsuarioTwitter (PHP) | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Creación de formulario registro (PHP)/Back - End | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
| Creación de la clase controlador (PHP) | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |
|  | 04 / 11 / 2018 | Pendiente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor ganado | |
| **Plan** | **Actual** |
| Planeado semana del (28 / 10 / 2018 | 10.7 % | 12.5 % |
| Acumulado a la fecha (28 / 10 / 2018) | 43.8 % | 46.5 % |