HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de reunión semana 7 | GSM | 17/11/2018 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| **Fecha** | 17/11/2018 |
| **Objetivo** | Dar a conocer la asignación y reasignación de tares de la semana 7. |

MIEMBROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Líder |
| 2 | Miguel Herrada Cisneros | Planeación |
| 3 | Marisol Galvan Soto | Calidad y Procesos |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez | Desarrollo |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |
| --- | --- |
| Temas | Detalle |
| Asignación de tareas a cada uno de los roles para terminar la semana | Asignación de tarea de la semana de cada uno de los integrantes del equipo según su rol:   * Alejandra (líder): Revisar los documentos creados por los miembros del equipo, los correspondientes a cada rol. * Miguel (planeación): Realizar la minuta donde informa el trabajo y el progreso que se hiso en esa semana, y dio a conocer las tareas asignadas a la semana. * Marisol (calidad y procesos): Revisó y revisará los documentos creados por cada rol, haciendo que cumplan con el estándar definido. Además de revisión de psp * Juan Luis (Desarrollo): Revisó el desarrollo back end de la semana. De acuerdo al estándar de codificación.   Subir al repositorio documentación . |
| Se realizó de manera correcta lo siguiente | * Creación de formulario Tarea/Back – End(agregar y consultar). * Itinerario/back- End * Creación de formulario configuración de perfil/Back - End * Inspección de formulario configuración de perfil * Creación de formulario Itinerario/Front - End * Creación de formulario Tarea/Back - End (Modificación y eliminación) |
| Impórtate | * Se llevó a cabo el cambio de Automatizador de redes sociales, se tenía ifttt a integromat, porque ifttt limitaba muchísimo la codificación y o condiciones al usarlo, en cambio integromat es un poco más flexible.   Por lo cual se lleva un retraso en el desarrollo del sistemas. |