HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de rol líder semana 7 | ZGA | 18/11/2018 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| **Fecha** | 18/11/2018 |
| **Objetivo** | Revisar las tareas de todos los roles de la semana 7 |

MIEMBROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Alejandra Zamora Gutiérrez | Líder |
| 2 | Miguel Herrada Cisneros | Planeación |
| 3 | Marisol Galvan Soto | Calidad y Procesos |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez | Desarrollo |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |
| --- | --- |
| Temas | Detalle |
| Revisión de Tareas de cada rol. | Tarea semana 7 de cada uno de los integrantes del equipo según su rol:   * Alejandra(líder): deberá de revisar los documentos y/o trabajo realizados de todos los roles.   Tarea realizada. Minuta en el repositorio.   * Miguel (planeación): deberá realizar una minuta informando el trabajo o progreso de la semana 7 lo que se realizó y lo que se debe de llevar acabo en la semana, al igual tener redactado las tareas para la semana 8.   Tarea realizada. Minuta en el repositorio.   * Marisol (calidad y procesos): deberá de realizar un estándar para los documentos, revisar y corregir los documentos para que tengan el formato diseñado.   Tarea realizada. Minuta en el repositorio.   * Juan Luis (Desarrollo): deberá revisar y corregir código que se haya desarrollado del sistema de acuerdo a los estándares definidos.   Tarea realizada. Minuta en el repositorio. |
|  | * Creación de formulario Tarea/Back (Agregar y consultar)- End * Itinerario/back- End * configuración de perfil/Back - End * Creación de formulario Itinerario/Front - End * Creación de formulario Tarea/Back - End (Modificación y eliminación)   Por el detalle del retraso se tuvo que hacer modificaciones en las tareas por lo que es la semana 7 hubo muchísima carga de trabajo a la mayoría de los integrantes. |